Приложение № 2

к Договору № 01-09/2023 от «18» сентября 2023 г.

**ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА №4**

**к Договору № 01-09/2023 от «18» сентября 2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование условий** | **Содержание условий** |
| 1 | Наименование работ/услуг | *Разработка и поддержка программных комплексов роботизации бизнес-процессов «Обработка договоров полученных из Контур.Диадок», «Обработка заявок на пропуска оформленные на корпоративном портале» и «Отправка документов в Контур.Диадок»* |
| 2 | Общая стоимость работ/услуг | *210.000(двести десять тысяч) рублей 00 копеек, включая применимые налоги.* |
| 3 | Условия оплаты | *Оплата фактически выполненных Работ/Услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения всех нижеперечисленных условий:*  *• приемки Заказчиком результата Работ/Услуг;*  *• подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ/услуг (по форме Приложения № 1 к Договору);* |
| 4 | Сроки выполнения работ | *Начало 05.03.2024, ввод в ПЭ 31.05.2024* |
| 5 | Объемы работ/услуг, возлагаемые на Исполнителя | *Планируемые работы:*  *Этап 1 – разработать программный комплекс и вывести в опытно-промышленную эксплуатацию; Этап 2 – учесть результата опытно-промышленной эксплуатации, внести коррективы в программный комплекс, проведение демонстрации работ заказчику, разработка пользовательских инструкций, перевести программный-комплекс в промышленную эксплуатацию.*  *Выполненные работы:*  *Этап1: Учесть результата опытно-промышленной эксплуатации, внести коррективы в программный комплекс, проведение демонстрации работ заказчику, перевести программный-комплекс в промышленную эксплуатацию.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель**: |
| ООО Специализированный застройщик "Левел Нижегородская" | Евдокимов Сергей Евгеньевич |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Терещенко А.С./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Евдокимов С.Е./ |